粤国资函〔2009〕132号

关于上报2008年度投资分析报告的通知

各省属企业：

年度投资分析报告是省属企业投资监督管理中的一项重要工作，做好年度投资分析报告将有利于我委和各企业全面、真实地掌握年度投资总体情况和重大项目实施情况，研究和部署新一年度的投资计划。请各企业根据《广东省省属企业投资监督管理暂行办法》的有关规定，高度重视，认真做好2008年度投资分析报告的编报工作。具体要求通知如下：

一、材料要求

请根据《省属企业2008年度投资分析报告提纲》（附件一）的要求，撰写企业年度投资分析报告，同时，填报《省属企业2008年度实际投资项目情况表》（附件二）。附件电子版可在我委网站下载。

对不符合编报要求的报告，我委将退回要求重报。

二、时间要求

请于3月31日前将报告及附表正式上报我委，同时报送电子文档。

年度投资分析报告编制和报送过程中遇到的问题，请迳向我委反映。

联系人：规划发展处  陈文冕   电话：38306354

电子邮箱：chenwenmian@gdgz.gov.cn。

附件：1．省属企业2008年度投资分析报告提纲

2．省属企业2008年度实际投资项目情况表

二OO九年三月十一日

主题词：经济管理  投资  通知

校对人：陈文冕                               打字：01

附件1：

省属企业2008年度投资分析报告提纲

一、2008年企业投资总体情况

（一）2008年企业经营的基本情况及财务状况、筹融资情况。

（二）企业投资总体情况。对2008年实际开展的投资项目数、年度投资额、投资方式、资金来源、投资进展、投资回报等情况进行总结分析。

（三）计划外投资项目情况。对照我委批复的企业年度投资计划（粤国资函〔2008〕389号），重点对计划外项目投资情况进行分析，并对列入计划但无实施的项目情况进行说明。

二、2008年重大投资项目情况分析

对各企业年度实际投资额列前三位的重大项目、年度投资额在5000万元人民币以上的主业项目和1000万元以上的非主业项目以及所有境外投资项目均要逐个进行分析。

（一）XX项目。

1．项目基本情况：对项目情况、年度实际投资额、投资方式、投资进度等进行总结分析。

- 2．资金来源与安排情况：对资金来源、资本金比例、资金筹措方式、资金成本等进行总结分析。

- 3．项目运营与经济效益评价：对项目进展、产量、运营量、投资进度、投资回报等进行总结分析。

- 4．存在问题与解决措施：对项目存在问题和风险以及相应的解决措施进行总结分析。

- 5．在项目实施过程中有以下情况的，应对其主要原因和后续影响进行分析：

- （1）项目投资额、资金来源和构成等有较大调整的；

- （2）股权结构发生变化的；

- （3）合作方出现违约，损害出资人权益的；

- （4）单项投资亏损超过1000万元人民币的，或项目所投入的资本及权益减少20%以上的；

- （5）项目在年度内出现违法违规经营情况的；

- （6）项目情况发生变化，导致投资额超出预算的。

- 6．主要经验教训：

- （1）项目本身具有特点的重要经验和收获；

- （2）可供同类项目借鉴的教训。

（二）XX项目。

（三）XX项目。

……

三、2008年投资管理工作分析

（一）企业年度投资管理工作分析。对当前企业投资管理的制度建设情况、实施效果、存在问题等进行深入分析，并根据投资管理工作中存在的主要问题，提出对策方案和改进措施。

（二）企业投资项目风险和控制分析。对企业投资项目存在的主要风险点以及相应的控制手段和措施进行深入分析。

四、2009年企业投资管理工作思路